VNOG

Test & acceptatieplan

”POI 2012”

| Auteur | : Bob Weber |
| --- | --- |
| Datum | : 25-07-2012 |
| Versie | : 1.0 |

Inhoud

1. Document Historie	4

1.1 Documenthistorie	4

1.2 Reviewers	4

1.3 Distributie	4

1.4 Classificatie	4

2. Inleiding	5

3. Test & acceptatie	5

3.1 Testproducten	5

4. Planning	5

5. Netwerk basis functionaliteit	6

5.1 LAN	6

6. DC basis functionaliteit	6

6.1 DC 1 - SDC02	6

6.2 DC 2 - VDC02	7

7. Fileserver/DFS basis functionaliteit	7

7.1 Fileserver - VFP01	7

7.2 Fileserver - VFP02	8

8. Printserver basis functionaliteit	8

8.1 Printserver - VFP01	8

8.2 Printserver - VFP02	9

9. Beheerserver basis functionaliteit	9

9.1 Beheerserver	9

10. Back-up server/DPM basis functionaliteit	10

10.1 Back-up/DPM server - SBA03	10

11. Antivirus server/SEP basis functionaliteit	10

11.1 SEP server - VEP01	10

12. SharePoint server basis functionaliteit	11

12.1 SharePoint server - VSP01	11

13. SQL basis functionaliteit	11

13.1 SQL server - VDB05 & -06	12

14. Citrix basis functionaliteit	12

14.1 License server - VCL01	12

14.2 Web Interface - VWI01 & -02	13

14.4 Data collector - VCD01 & VXA01	13

14.2 XenApp farm - VXA01 t/m -13	13

14.4 Desktop Delivery Controllers - VDX01 & -02	14

15. Exchange basis functionaliteit	14

15.1 Exchange node 1 - VEX02	14

15.2 Exchange node 2 - VEX03	14

16. Hyper-V basis functionaliteit	15

16.1 Hyper-V hosts - SVS31 t/m -36	15

16.2 SCVMM - VMM01	15

17. SCOM basis functionaliteit	16

17.1 SCOM	16

18. SCCM basis functionaliteit	16

18.1 SCCM	16

19. TMG basis functionaliteit	17

19.1 TMG EMS	17

19.2 TMG Array member 1	17

19.3 TMG Array member 2	18

22. Organisatie	19

22.1 Betrokkenen	19

23. Bijlage 1: Server overzicht	19

24. Bijlage 2: Actiepunten	21

Goedkeuring	22

# 1. Document Historie

## 1.1 Documenthistorie

| Versienummer | Datum | Wijzigingen | Veranderingen gemarkeerd j/n |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 16-07-2012 | Concept | N |
| 1.0 | 25-07-2012 | Final | N |

## 1.2 Reviewers

Dit document is gecontroleerd door:

| Naam | Functie | Vanaf versie |
| --- | --- | --- |
| Desire Aalders | Project secretariaat | 0.1 |

## 1.3 Distributie

Dit document is gedistribueerd naar de volgende personen:

| Naam | Functie | Vanaf versie |
| --- | --- | --- |
| Hans Damen | Technical Lead | 1.0 |
| Gerry van Cleef | Hoofd ICT | 1.0 |
| Roland Geurts | Project Manager | 1.0 |

## 1.4 Classificatie

Dit document is alleen bedoeld voor intern gebruik van de VNOG.

# 2. Inleiding

Dit document beschrijft de wijze waarop de test en acceptatie van producten binnen de projectgroep plaatsvinden. De activiteiten zoals deze in dit document worden beschreven vormen samen het testplan. De diverse activiteiten worden bij de VNOG uitgevoerd. Alle stappen (fasering) zullen doorlopen om een succesvolle acceptatie te borgen. Indien zich een negatief resultaat voordoet, moet per fase besloten worden of er tegenmaatregelen c.q. vervolgacties noodzakelijk zijn. Hieruit kan een To-DO list volgen.

# 3. Test & acceptatie

Voor een succesvolle oplevering van de POI infrastructuur heeft de VNOG enkele acceptatie tests vastgesteld. Diverse oplevermomenten zijn vastgesteld. Rondom deze data zal het Test & acceptatieplan doorlopen worden door de VNOG, samen met Peopleware, voor die specifieke componenten.

## 3.1 Testproducten

Uit de test zullen de volgende producten voortvloeien:

- Getekend test & acceptatie document;

- Mogelijke actiepunten (ToDo list)

# 4. Planning

De hierna volgende data zijn vastgelegd voor de tests.

| Component | Datum van technische test |
| --- | --- |
| Storage, Hyper-V, Netwerk, SCVMM2012 | 30-07-2012 |
| SCCM2012, SEP12.1 | 15-08-2012 |
| Group policies, XenApp 6.5, Citrix CAG, Login scripts, User Profiles | 15-08-2012 |
| Domain controllers, Exchange 2010, TMG, XenDesktop, Image werkplekken, 4 x applicaties t.b.v. XenDesktop | 30-08-2012 |
| SQL2005 patched, Sharepoint 2010, SCOM 2012 | 12-09-2012 |
| Tape library naar DPM2012, SCDPM 2012 | 28-09-2012 |

# 5. Netwerk basis functionaliteit

Het netwerk is op diverse punten gewijzigd. Hiervoor dient op onderstaande punten gecontroleerd te worden:

## 5.1 LAN

| Algemene controlepunten netwerkapparatuur: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Hostnaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Log vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van apparaat gaat zonder problemen? |

| Switch specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | LAN: VLAN configuratie conform Implementatie specificatie? |
|  | LAN: Routering tussen de VLAN’s werkt? |
|  | LAN: NTP functioneert correct? |
|  | LAN: SNMP Syslog server correct? |
|  | LAN: Toegangsrestricties op basis van ACL’s aanwezig? |
|  | LAN: Spanning Tree topologie correct? |
|  | LAN: IP Helpers functioneren? (DHCP) |
|  | LAN: Failover redundante links werkt? |

# 6. DC basis functionaliteit

Alle domain controllers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 6.1 DC 1 - SDC02

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Domain controller specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | DC: Management consoles starten goed op? |
|  | DC: Domain level op 2008 R2 |
|  | DC: Voldaan aan alle ontwerp beslissingen uit hoofdstuk 4.2 (IS) |
|  | DC: Service accounts zijn goed ingesteld? |
|  | DC: Domein naam is in overeenstemming met het ontwerp? |
|  | DC: DNS is goed ingesteld inclusief reverse lookup en eventuele overige zones? |
|  | DC: AD Best Practices Analyzer |
|  | DC: DCDiag |
|  | DC: Repadmin (replicatie) |
|  | DC: NTP functioneert correct? |
|  | DC: Gespecificeerde FSMO rollen zijn aanwezig? |

## 6.2 DC 2 - VDC02

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Domain controller specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | DC: Management consoles starten goed op? |
|  | DC: Service accounts zijn goed ingesteld? |
|  | DC: Domein naam is in overeenstemming met het ontwerp? |
|  | DC: DNS is goed ingesteld inclusief reverse lookup en eventuele overige zones? |
|  | DC: AD Best Practices Analyzer |
|  | DC: DCDiag |
|  | DC: Repadmin (replicatie) |
|  | DC: NTP functioneert correct? |
|  | DC: Gespecificeerde FSMO rollen zijn aanwezig? |

Na het succesvol inloggen met een domein (beheer) account, is vastgesteld dat standaard domein functionaliteit binnen Microsoft Infrastructuur operationeel en gereed is voor gebruik.

# 7. Fileserver/DFS basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard Fileserver functionaliteit getest binnen de infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle storage apparaten dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 7.1 Fileserver - VFP01

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Fileserver specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | FS: Volumes zijn beschikbaar? |
|  | FS: DFS namespace is beschikbaar? |
|  | FS: DFS replicatie functioneert? |
|  | FS: Shares zijn beschikbaar? |
|  | FS: Toegangsrechten op de folders, files en shares zijn in orde? |
|  | FS: Snelheid bij kopieer acties is in orde? |

## 7.2 Fileserver - VFP02

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Fileserver specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | FS: Volumes zijn beschikbaar? |
|  | FS: DFS namespace is beschikbaar? |
|  | FS: DFS replicatie functioneert? |
|  | FS: Shares zijn beschikbaar? |
|  | FS: Toegangsrechten op de folders, files en shares zijn in orde? |
|  | FS: Snelheid bij kopieer acties is in orde? |

# 8. Printserver basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard Printserver functionaliteit getest binnen de Microsoft Infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle print servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 8.1 Printserver - VFP01

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Printserver specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | PS: Printers zijn beschikbaar? |
|  | PS: Printers zijn terug te vinden in Active Directory? |
|  | PS: Print spooler proces werkt naar behoren? |

## 8.2 Printserver - VFP02

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Printserver specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | PS: Printers zijn beschikbaar? |
|  | PS: Printers zijn terug te vinden in Active Directory? |
|  | PS: Print spooler proces werkt naar behoren? |

# 9. Beheerserver basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard beheerserver functionaliteit getest binnen de Microsoft Infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle beheer servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 9.1 Beheerserver

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Beheerserver specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | Management consoles starten goed op? |
|  | Management tooling beschikbaar? |

# 10. Back-up server/DPM basis functionaliteit

## 10.1 Back-up/DPM server - SBA03

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Beheerserver specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | DPM: Patches zijn geïnstalleerd? (VSS) |
|  | DPM: DPM management console start goed op? |
|  | DPM: Back-up volumes zijn beschikbaar? |
|  | DPM: Te backuppen systemen zijn aanwezig in de console en voorzien van agents? |
|  | DPM: Jobs en schedules zijn gedefinieerd? |
|  | DPM: Rapportages functioneren naar behoren? |

# 11. Antivirus server/SEP basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard Symantec Endpoint Protection functionaliteit getest binnen de Microsoft Infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle Symantec Endpoint Protection servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 11.1 SEP server - VEP01

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| SEP specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | SEP: SEP Manager lokale en web management consoles starten goed op? |
|  | SEP: Definities zijn up-to-date en automatisch bijwerken functioneert? |
|  | SEP: (Firewall) policies en exclusions zijn ingesteld zoals in ontwerp? |
|  | SEP: Managed servers/werkstations zichtbaar in SEP console? |
|  | SEP: Servers/werkstations krijgen automatisch client, definities en policies toegewezen? |
|  | SEP: Rapportages werken naar behoren? |

# 12. SharePoint server basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard SharePoint functionaliteit getest binnen de Microsoft Infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle SharePoint servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 12.1 SharePoint server - VSP01

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| SharePoint specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | SharePoint: Main portal bereikbaar via interne URL? |
|  | SharePoint: Main portal bereikbaar via externe URL? |
|  | SharePoint: Mysites kunnen goed aangemaakt worden? |
|  | SharePoint: Databases zijn volgens ontwerp ingericht? |
|  | SharePoint: Komen de database groottes overeen met ontwerp? |
|  | SharePoint: Zijn de juiste serviceaccounts gebruikt voor SharePoint services? |

# 13. SQL basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard SQL functionaliteit getest binnen de Microsoft Infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle SQL servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 13.1 SQL server - VDB05 & -06

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| SQL specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | SQL: Management Studio console start goed op? |
|  | SQL: Alle gespecificeerde SQL features zijn beschikbaar? |
|  | SQL: Instances beschikbaar/online en bereikbaar op de goede poorten? |
|  | SQL: Collation is correct? |
|  | SQL: Databases en log files staan op de goede locatie? |
|  | SQL: Beveiliging databases is op orde? |

# 14. Citrix basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard RDS functionaliteit getest binnen de Microsoft Infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle RDS servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 14.1 License server - VCL01

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| XenApp specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | License server: Bereikbaar op de goede poorten? |
|  | License server: Licenties aanwezig? |

## 14.2 Web Interface - VWI01 & -02

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| CWI specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | Web interface: Web interface bereikbaar op interne/externe URL? |
|  | Web interface: Certificaat aanwezig? |

## 14.4 Data collector - VCD01 & VXA01

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| CWI specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | Data collector: Primary data collector bereikbaar? |
|  | Data collector: Back-up data collector geconfigureerd en bereikbaar? |

## 14.2 XenApp farm - VXA01 t/m -13

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| XenApp specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | XenApp: Database beschikbaar en bereikbaar? |
|  | XenApp: Alle componenten conform ontwerp aanwezig? |
|  | XenApp: Licensing beschikbaar? |
|  | XenApp: Farm beschikbaar en alle servers maken deel uit van de farm? |
|  | XenApp: Management consoles starten goed op? |
|  | XenApp: Applicaties zijn lokaal beschikbaar en gepubliceerd? |

## 14.4 Desktop Delivery Controllers - VDX01 & -02

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Desktop Delivery Controllers specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | Virtuele desktops beschikbaar/agent communicatie functioneert? |

# 15. Exchange basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard Microsoft Exchange functionaliteit getest binnen de Microsoft Infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle Exchange servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden (indien nodig, onderstaande tabellen kopiëren voor correcte weergave van aantal servers):

## 15.1 Exchange node 1 - VEX02

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Exchange specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | Exchange: Alle serverrollen op beide nodes? |
|  | Exchange: DAG, CAS en HUB functionaliteit geconfigureerd? |
|  | Exchange: Remote Connectivity Analyzer |
|  | Exchange: Exchange Best Practices Analyzer |
|  | Exchange: Certificaten zijn toegevoegd? |
|  | Exchange: OWA bereikbaar via interne URL? |
|  | Exchange: OWA bereikbaar via externe URL? |
|  | Exchange: OAB, ActiveSync en Public Folders zijn beschikbaar? |

## 15.2 Exchange node 2 - VEX03

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Exchange specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | Exchange: Alle serverrollen op beide nodes? |
|  | Exchange: DAG, CAS en HUB functionaliteit geconfigureerd |
|  | Exchange: Remote Connectivity Analyzer |
|  | Exchange: Exchange Best Practices Analyzer |
|  | Exchange: Certificaten zijn toegevoegd? |
|  | Exchange: OWA bereikbaar via interne URL? |
|  | Exchange: OWA bereikbaar via externe URL? |
|  | Exchange: OAB, ActiveSync en Public Folders zijn beschikbaar? |

# 16. Hyper-V basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard Hyper-V functionaliteit getest binnen de infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle Hyper-V servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden:

## 16.1 Hyper-V hosts - SVS31 t/m -36

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Hyper-V host specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | HV: Hyper-V & Failover Cluster Manager management console starten goed op en alle hosts/nodes zijn aanwezig? |
|  | HV: Cluster configuratie gevalideerd? |
|  | HV: Netwerkconfiguratie/naamgeving/bindings van alle hosts identiek? |
|  | HV: Live Migration en cluster heartbeat verkeer gaat over de goede paden? |
|  | HV: Cluster Shared Volumes zijn op iedere host aanwezig? |
|  | HV: VM’s zijn highly available? |
|  | HV: Quick & Live Migration functioneert? |

## 16.2 SCVMM - VMM01

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| Hyper-V host specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | SCVMM: SCVMM management console start goed op en alle hosts/nodes zijn aanwezig? |
|  | SCVMM: Quick & Live Migration functioneert? |
|  | SCVMM: Maintenance Mode functioneert? |
|  | SCVMM: Uitrollen templates is mogelijk? |

# 17. SCOM basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard Microsoft SCOM functionaliteit getest binnen de infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle SCOM servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden:

## 17.1 SCOM

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| SCOM specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | SCOM: Management console start goed op? |
|  | SCOM: Rechten op Active Directory objecten in orde? |
|  | SCOM: Rapportages werken? |
|  | SCOM: Agents functioneren? |
|  | SCOM: Management packs beschikbaar? |

# 18. SCCM basis functionaliteit

In deze fase wordt de standaard Microsoft SCCM functionaliteit getest binnen de infrastructuur, of deze operationeel is en gereed is voor gebruik. Alle SCCM servers dienen op onderstaande punten gecontroleerd te worden:

## 18.1 SCCM

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| SCCM specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | SCCM: Management console start goed op? |
|  | SCCM: Rechten op Active Directory objecten in orde? |
|  | SCCM: Boundaries zijn gedefinieerd? |
|  | SCCM: Alle clients zijn aanwezig binnen de management console en de agents zijn uitgerold? |
|  | SCCM: Uitrollen van een package naar een client functioneert? |
|  | WSUS: Console start goed op? |
|  | WSUS: Database staat op juiste plaats/op juiste server? |
|  | WSUS: Updates voor juiste producten staan ingesteld? |
|  | WSUS: Staan de updates goed ingesteld? (Geen drivers, geen roll ups, geen servicepacks, volgens ontwerp) |
|  | WSUS: Zijn de juiste WSUS instellingen in de policies in AD ingesteld? |
|  | WSUS: Krijgen alle servers/werkstations ook de correcte policies doorgevoerd? |
|  | WSUS Komen updates ook goed door van de juiste WSUS server? |

# 19. TMG basis functionaliteit

## 19.1 TMG EMS

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| EMS specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | EMS: Management console start goed op? |
|  | EMS: Administratieve rollen zijn toegewezen? |
|  | EMS: Licenties/subscriptions zijn geactiveerd? |
|  | EMS: Array is aangemaakt? |
|  | EMS: Updates geïnstalleerd en updaten functioneert? |

## 19.2 TMG Array member 1

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| TMG specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | TMG: Management console start goed op? |
|  | TMG: Topologie is conform specificatie? |
|  | TMG: Alle segmenten zijn bereikbaar? |
|  | TMG: Server is lid van de array? |
|  | TMG: Policies zijn gedefinieerd en functioneren? |
|  | TMG: NLB werkt? |
|  | TMG: Updates geïnstalleerd en updaten functioneert? |

## 19.3 TMG Array member 2

| Algemene controlepunten fysieke of virtuele servers: |  |
| --- | --- |
|  | Algemeen: Servernaam zelfde als in ontwerp/naamgevingsconventie? |
|  | Algemeen: IP-adres(sen) zelfde als in ontwerp/IP-Plan? |
|  | Algemeen: Disk grootte(s) zoals in ontwerp? |
|  | Algemeen: Services ingesteld met bijbehorende service account volgens ontwerp? |
|  | Algemeen: Eventviewer vertoont geen fouten en/of waarschuwingen? |
|  | Algemeen: Server is lid van domein? |
|  | Algemeen: Aanloggen op console van server/werkstation gaat zonder problemen? |
|  | Algemeen: Policies worden (foutloos) uitgevoerd op de server? |

| TMG specifieke controle punten: |  |
| --- | --- |
|  | TMG: Management console start goed op? |
|  | TMG: Topologie is conform specificatie? |
|  | TMG: Alle segmenten zijn bereikbaar? |
|  | TMG: Server is lid van de array? |
|  | TMG: Policies zijn gedefinieerd en functioneren? |
|  | TMG: NLB werkt? |
|  | TMG: Updates geïnstalleerd en updaten functioneert? |

# 22. Organisatie

## 22.1 Betrokkenen

De volgende personen zijn betrokken bij het technisch testen van de infrastructuur:

| Naam | Productverantwoordelijk | Functie | Organisatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Roland Geurts | Approver | Projectmanager | VNOG |
| Gerry van Cleef | Approver | Hoofd ICT | VNOG |
| Hans Damen | Tester/Adviseur | Technical lead | VNOG |
| Bob Weber | Tester/Adviseur | Technical lead | VNOG/IT-Value |
| Johan Sleeuwenhoek | Bouwer/TO-DO list | Technical Lead | Peopleware/Icento |

# 23. Bijlage 1: Server overzicht

| Naam | OS | vCPU | RAM | Functie | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VFW01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 4 | TMG Array | 10 |
| VFW02 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 4 | TMG Array | 10 |
| VFW03 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 4 | TMG EMS | 10 |
| VDC02 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 4 | DC | 10 |
| VEX02 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 12 | Exchange 2010 | 10 |
| VEX03 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 12 | Exchange 2010 | 10 |
| VDB06 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 4 | SQL 2008 Express t.b.v. Citrix | 10 |
| VCL01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 4 | Citrix license server | 10 |
| VWI01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 4 | Primary Web interface Primary Web Services site | 10 |
| VCD01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 6 | XenApp Datacollector server Primary datacollector | 10 |
| VXA01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 1 Backup datacollector | 10 |
| VXA02 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 2 | 10 |
| VXA03 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 3 | 10 |
| VXA04 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 4 | 10 |
| VXA05 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 5 | 10 |
| VXA06 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 6 | 10 |
| VXA07 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 7 | 10 |
| VXA08 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 8 | 10 |
| VXA09 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 9 | 10 |
| VXA10 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 10 | 10 |
| VXA11 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 11 | 10 |
| VXA12 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 12 | 10 |
| VXA13 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 10 | XenApp server 13 | 10 |
| TXA01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 6 | XenApp OTA server | 10 |
| TXA02 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 6 | XenApp OTA server | 10 |
| VXD01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 4 | XenDesktop Delivery Controller 1 | 10 |
| VXD02 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 4 | XenDesktop Delivery Controller 2 | 10 |
| VDB05 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 4 | 16 | System Center database | 10 |
| VOM01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 8 | SCOM 2012 | 10 |
| VCM01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 2 | 8 | SCCM 2012 | 10 |
| VMM01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 4 | SCVMM 2012 | 10 |
| VEP01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 4 | Symantec Endpoint Protection 12.1 | 10 |
| VSP01 | Srv 2008 R2 SP1 Ent | 1 | 4 | Sharepoint | 10 |

# 24. Bijlage 2: Actiepunten

| Nr. | Item | Onderwerp | Eigenaar | Datum gepland | Datum gereed | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

# Goedkeuring

Dit document is als volgt geaccordeerd:

|  | Opdrachtgever | Opdrachtnemer |
| --- | --- | --- |
| Naam bedrijf | VNOG | Peopleware |
| Naam |  |  |
| Paraaf |  |  |
| Datum |  |  |